**2.3.2 Визначення дерева робіт з розробки програмного продукту**

При створенні дерева робіт (Work BreakDown Structure- WBS) використовується

дерево функцій, яке було створено раніше.

Кожна функція 1-го рівня ієрархії перетворюється в Work Package (WP)

Кожна функція 2-го рівня ієрархії перетворюється в Work Task (WT).

Для кожної задачі визначаються підзадачі - Work SubTask (WST) з урахуванням

базових процесів розробки програмних модулів: проектування, конструювання, модульне

тестування, збірка та системне тестування.