**2.3.3.1 Таблиця з графіком робіт**

Для кожної підзадачі визначається виконавець, що фіксується у вигляді таблиці, приклад якої представлено в таблиці 2.3.3.1.

Таблиця 2.3.3.1 – Таблиця графіку робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WST | Дата початку | Дні | Дата завершення | Виконавець |
| 1.1 | 17.10.20 | 3 | 20.10.20 | Марков Д. |
| 4.1 | 20.10.20 | 3 | 23.10.20 | Марков Д. |
| 4.2 | 23.10.20 | 4 | 27.10.20 | Марков Д. |
| 2.1 | 27.10.20 | 3 | 30.10.20 | Волков С. |
| 4.1 | 30.10.20 | 3 | 02.11.20 | Волков С. |
| 4.2 | 02.10.20 | 4 | 06.11.20 | Волков С. |
| 3.1 | 06.10.20 | 3 | 09.11.20 | Вознюк Д. |
| 4.1 | 09.11.20 | 3 | 12.11.20 | Вознюк Д. |
| 4.2 | 12.11.20 | 4 | 16.11.20 | Вознюк Д. |